SMLOUVA O DÍLO

č. S 843/17

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

VOP CZ, s.p.

se sídlem:		Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

zápis v OR:		Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150

zastoupen:		Ing. Markem Špokem, PhD., ředitelem podniku

bankovní spojení:	  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pob. Ostrava, č.ú. 5540150520/2700

IČ:		000 00 493

DIČ: 		CZ00000493

(dále jen „Objednatel“)

- Zhotovitel:          (doplní uchazeč)

se sídlem:

zápis v OR:

zastoupen:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“).

# Článek II.

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo „Dodávka a montáž elektroinstalace v objektu B16Decentralizace Bludovice“ (dále též jen „Dílo“).

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, jak je specifikováno v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci „Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“ zhotovené GB ELEKTROSERVIS, spol. s.r.o., Rybníčky 247/26, 741 01  (dále též jen „Projektová dokumentace“), a která tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí Projektové dokumentace je výkaz výměr.

  - Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu uvedenou níže ve Smlouvě.

# Článek III.

# Cena za Dílo

- Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla ve výši ………………Kč  (dále též jen „Cena“).

- Sjednaná Cena zahrnuje zejména provedení Díla a předání v místě plnění uvedeného níže ve Smlouvě.

- Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla.

- Cena byla určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2. této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. V případě, že některé z položek uvedených v rozpočtu nebudou Zhotovitelem provedeny či dodány, snižuje se o tyto neprovedené či nedodané položky Cena.

# Článek IV.

# Všeobecné dodací a platební podmínky

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli, a to bez jakýchkoli vad a nedodělků. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.

- Zhotovitel je povinen Dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který vyhotoví Zhotovitel, a který musí být podepsán Objednatelem ( dále též jen „ Předávací protokol“).

- Jako součást Díla je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli alespoň tuto dokumentaci:

- prohlášení o shodě a certifikáty ke všem materiálům použitým v souvislosti s prováděním Díla, zejména svítidlům, instalačnímu materiálu atd.

- revizní zprávy,

- prohlášení Zhotovitele o řádném provedení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a touto Smlouvou.

- dokumentaci skutečného provedení Díla,

- Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, obecně závaznými předpisy a příslušnými normami, zejména pak v souladu s Projektovou dokumentací a veškerými normami v ní uvedenými.

- Likvidace a odvoz odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla (s výjimkou kovového odpadu, který zůstává vlastnictvím Objednatele) bude provedena Zhotovitelem a je zahrnuta v Ceně.

- Zhotovitel při činnostech v areálu Objednatele je povinen dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy.

- Zhotovitel je povinen vést o průběhu provádění Díla stavební deník, a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v den předání Díla předat Objednateli i originál stavebního deníku. Po dobu případného prodlení Zhotovitele s předáním originálu stavebního deníku se staví lhůta splatnosti Ceny Díla.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku.

- Za účelem kontroly provádění Díla bude svolávat Objednatel po dohodě se Zhotovitelem kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat jedenkrát týdně. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, bude se kontrolní den konat vždy v pátek každého kalendářního týdne od 8:00 hodin.

- Účastnit kontrolních dnů se budou zástupci Objednatele a Zhotovitele, popřípadě dle potřeby subdodavatelé Zhotovitele. Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne.

- Výstupem kontrolního dne bude zápis z kontrolního dne, ve kterém bude zaznamenán průběh provádění Díla, nedostatky zjištěné při provádění Díla a termíny pro jejich nápravu, nedostatky z oblasti BOZP a termíny pro jejich nápravu, případně další skutečnosti, dohodnuté smluvními stranami.

- Zhotovitel je povinen nedostatky zjištěné na kontrolním dni napravit v termínech určených Objednatelem v zápisech z kontrolních dnů.

- Zhotovitel se zavazuje ve všech dokladech souvisejících se Smlouvou (dodací list, předávací protokol, faktura atd.) uvádět číslo Smlouvy. Objednatel je oprávněn dodávku a/nebo dokument neoznačený číslem Smlouvy odmítnout.

- Část Ceny dle čl. III. odst. 1. Smlouvy ve výši 90% Ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli po řádném převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků (podpisu Předávacího protokolu) se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli.

- Část Ceny dle čl. III. odst. 1. Smlouvy ve výši 10% Ceny si ponechá Objednatel jako zádržné. Nárok na zaplacení zádržného Zhotoviteli vznikne po uplynutí záruční doby a za podmínky, že se po dobu záruční doby nevyskytnou na Díle vady, případně v průběhu záruční doby dojde k jejich řádnému odstranění.

- Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.

- Cenu Díla vyúčtuje Zhotovitel Objednateli fakturou, kterou vystaví po předání a převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků na základě Předávacího protokolu. Přílohou faktury bude kopie podepsaného Předávacího protokolu. Faktura musí být doručena Objednateli na adresu jeho sídla a jako doručovací adresa je Dukelská č. 102, 742 42 Šenov u N. Jičína. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným právním předpisem. Veškeré tyto doklady budou obsahovat registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012901.

- V případě, že faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu anebo náležitosti stanovené Smlouvou anebo v případě, že bude vystavena předčasně, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž by se tak dostal do prodlení; lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet znova od doručení doplněné a/nebo opravené faktury.

- Podstatným porušením smlouvy se pro účely Smlouvy rozumí kromě zákonného vymezení také prodlení Zhotovitele s předáním Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků delší než 3 dny po uplynutí lhůty k provedení Díla. Při takovém podstatném porušení smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

# Článek V.

# Čas a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést Dílo do 5. týdnů od podpisu této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo ve výrobním areálu VOP CZ, s.p., Bludovice u Nového Jičína, objekt č. B16. Zhotovitel je povinen o konkrétním datu předání provedeného Díla písemně (e-mailem) informovat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Objednatel je povinen potvrdit navrhované datum předání Díla. Předání se může uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00.

Článek VI.

Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

- Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku provádění Díla.

- Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele převzetím Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků Objednatelem.

# Článek VII.

# Záruka, odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad Díla ve lhůtě do 1 pracovního dne od oznámení vady Díla. Vada musí být odstraněna do 3 dnů ode dne oznámení vady Díla. V případě, že Zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele; nárok na zaplacení případné smluvní pokuty tím není dotčen.

- Zhotovitel poskytuje za jakost Díla záruku v délce 5 let od předání a převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

- Za vady Díla se považují i vady veškerých dokumentů vztahujících se k Dílu, které jsou vyžadovány touto Smlouvou, a které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy dodat Objednateli.

- Hodlá-li Objednatel uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Zhotoviteli obsahovat:

- popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.

- Kontaktními osobami pro účely plnění dle této Smlouvy jsou:

Na straně Zhotovitele:

- Jméno a příjmení 	…………..……………….doplní uchazeč

- Funkce: 		…………..……………… doplní uchazeč

- Tel.: 			………………………….. doplní uchazeč

- Mobil: 		………………………….. doplní uchazeč

- e-mail:			………………………….. doplní uchazeč

Na straně Objednatele:

Pro plnění této smlouvy:

Jméno a příjmení: 	Ing. Martin Šturala

Tel.: 			556 783 612, 606 069 300

Funkce: 		vedoucí OTR

e-mail: 		sturala.m@vop.cz

Pro plnění servisních povinností:

Jméno a příjmení: 	Ing. Karel Horník

Funkce: 		vedoucí oddělení oprav a údržby

Tel: 			556 783 306, 736 632 836

e-mail: 		hornik.k@vop.cz

Smluvní strany se zavazují tyto údaje průběžně aktualizovat po celou dobu trvání záruční doby.

# Článek VIII.

# Sankční ujednání

- V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla, a to za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele s provedením Díla.

- Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté Ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v článku VII. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla, a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele až do odstranění vady a to pro každý případ reklamace vady zvlášť.

- Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).

- Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

- Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z postoupené pohledávky.

- Zhotovitel není oprávněn započítat jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem vyplývajícím z této Smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% částky, která byla započtena.

- V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, která není výslovně zajištěna jinou smluvní pokutou, zavazuje se za porušení takové povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

# Článek IX.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Pro rozhodování sporů z této Smlouvy či v souvislosti s ní je místně příslušný Okresní soud v Ostravě.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva může být zveřejněna ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli tuto Smlouvu uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání Smlouvy a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.

- Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1- Projektová dokumentace „Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“ zhotovená GB ELEKTROSERVIS, spol. s.r.o., Rybníčky 247/26, 741 01

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

| V Šenově u N. Jičína dne …………………. | V …………………dne ……........................ |
| --- | --- |
| ……………………………………………… Ing. Marek Špok, PhD. ředitel podniku Za Objednatele | .…………………………………………… doplní zhotovitel Za Zhotovitele |

………………………………………………..

Ing. Kamil Kučera, výkonný ředitel

Na základě plné moci ze dne 9.10.2017

Za Objednatele