**SMLOUVA O DÍLO**

**č.** S 111/18

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: VOP CZ, s.p.**

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150

zastoupen: Ing. Markem Špokem, PhD., ředitelem podniku a

Ing. Kamilem Kučerou, výkonným ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.10.2017

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pob. Ostrava, č.ú. 5540150520/2700

IČ: 000 00 493

DIČ: CZ00000493

**(dále jen „Objednatel“)**

a

1. **Zhotovitel: (doplní uchazeč)**

se sídlem:

zápis v OR:

zastoupen:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

**(dále jen „Zhotovitel”)**

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“).

# Článek II.

# Předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo spočívající v opravě střechy na objektu Objednatele č. B87 ve výrobním areálu Objednatele Bludovice u Nového Jičína (dále též jen „Dílo“).
  2. Zhotovitel je povinen provést Dílo alespoň v tomto rozsahu :

**Objekt č. B87** - oprava povlakové střešní krytiny – plocha střechy 695m2:

- demontáž stávají krytiny včetně přitaveného polystyrenu tl.5cm a její likvidace 500m2

- příprava podkladu 695m2

- dodávka a montáž kašírovaného polystyrenu s asfaltovým pásem EPS 100 S V13 590m2

- kotvení polystyrenu šrouby do betonu FBS-R s talířovou podložkou min.počet 2ks/m2

- dodávka a natavení spodního pásu Elastek 40 special mineral 150m2

- dodávka a natavení vrchního pásu Elastodek 40 special 695m2

- dodávka a montáž oplechování římsy Pz š. 30cm dl.13,5m

- oprava střešního žlabu š.330mm dl.2m Pz plech

- demontáž a zpětná montáž hromosvodu.

* 1. Objednatel se zavazuje Dílo prosté jakýchkoli vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu uvedenou níže ve Smlouvě.

# Článek III.

# Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla ve výši *………………*Kč bez DPH (dále též jen „Cena“).
2. Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla.
3. K Ceně Díla bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

# Článek IV.

# Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen Dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, obecně závaznými předpisy a příslušnými technickými normami, zejména ČSN 73 0606 a 73 1901.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
4. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který vyhotoví Zhotovitel, a který musí být podepsán Objednatelem (dále též jen „Předávací protokol“).
5. Zhotovitel je povinen jako součást Díla provést likvidaci a odvoz veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla, s výjimkou kovového odpadu, který zůstává vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je povinen veškerý kovový odpad uložit v místě plnění Díla.
6. Zhotovitel při činnostech v areálu Objednatele je povinen dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy. V průběhu provádění Díla nesmí dojít k ohrožení zaměstnanců ani k poškození zařízení, výrobků a materiálu Objednatele. Zejména je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k průniku dešťové vody do objektu č. B87. V případě porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
7. Zhotovitel je povinen vést o průběhu provádění Díla stavební deník, a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v den předání Díla předat Objednateli i originál stavebního deníku. Po dobu případného prodlení Zhotovitele s předáním originálu stavebního deníku se staví lhůta splatnosti Ceny Díla.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku.
9. Nárok na zaplacení ceny vznikne Zhotoviteli okamžikem provedení Díla. Poskytnutí záloh je vyloučeno.
10. Objednatel se zavazuje Cenu uhradit převodem na účet Zhotovitele po doručení konečné faktury a řádném předání Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Přílohou konečné faktury bude kopie podepsaného Předávacího protokolu. Faktura musí být doručena Objednateli na adresu jeho sídla a jako doručovací adresa je Dukelská č. 102, 742 42 Šenov u N. Jičína. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným právním předpisem.
11. Zhotovitel se zavazuje ve všech dokladech souvisejících se Smlouvou (dodací list, předávací protokol, faktura atd.) uvádět číslo Smlouvy. Objednatel je oprávněn dodávku anebo dokument neoznačený číslem Smlouvy odmítnout.
12. Splatnost Ceny činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
13. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.
14. V případě, že faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu anebo náležitosti stanovené Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž by se tak dostal do prodlení; lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet znova od doručení doplněné a/nebo opravené faktury.
15. Podstatným porušením smlouvy se pro účely Smlouvy rozumí kromě zákonného vymezení také prodlení s provedením Díla delším než 3 dny. Při takovém podstatném porušení smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
16. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně seznámil se stavem objektu č. B87, na kterém bude Dílo prováděno.

# Článek V.

# Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínu do 31. 7. 2018
2. Místem plnění je VOP CZ, s. p., pracoviště Bludovice u Nového Jičína č.p. 141, PSČ 74101, objekt č. B87. Zhotovitel je povinen o konkrétním datu předání provedeného Díla písemně (e-mailem) informovat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Objednatel je povinen potvrdit navrhované datum předání Díla. Předání se může uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 11:00.

# Článek VI.

# Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad Díla ve lhůtě   
   do 1 pracovního dne od oznámení vady Díla. Vada musí být odstraněna do 7 dnů ode dne oznámení vady Díla.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 36 měsíců.
3. Hodlá-li Objednatel uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Zhotoviteli obsahovat:

* popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.

1. Kontaktními osobami pro účely plnění dle této Smlouvy jsou:

Na straně Zhotovitele**:**

Jméno a příjmení …………..………………*.doplní uchazeč*

Funkce: …………..……………… *doplní uchazeč*

Tel.: ………………………….. *doplní uchazeč*

Mobil: ………………………….. *doplní uchazeč*

e-mail: ………………………….. *doplní uchazeč*

Na straně Objednatele**:**

Jméno a příjmení: Ing. Karel Horník

Funkce: Vedoucí údržby

Tel: 556 783 241, 736 632 836

e-mail: hornik.k@vop.cz

Smluvní strany se zavazují tyto údaje průběžně aktualizovat po celou dobu trvání záruční doby.

# Článek VII.

# Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla, a to za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele s provedením Díla.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté Ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla, a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele až do odstranění vady a to pro každý případ reklamace vady zvlášť.
4. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, která není výslovně zajištěna jinou smluvní pokutou, zavazuje se za porušení takové povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.
5. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).
6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
7. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z postoupené pohledávky.
9. Zhotovitel není oprávněn započítat jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem vyplývajícím z této Smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% částky, která byla započtena.

# Článek VIII.

# Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.
2. Nevyplývá-li z obecně závazného právního předpisu jinak, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Pro rozhodování sporů z této Smlouvy či v souvislosti s ní je místě příslušný Okresní soud v Ostravě.
5. Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli tuto Smlouvu o dílo uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání Smlouvy a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.
6. Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

|  |  |
| --- | --- |
| V Šenově u N. Jičína dne …………………. | V …………………dne ……........................ |
| ………………………………………………  Ing. Marek Špok, PhD., ředitel podniku  **VOP CZ, s. p.** | .……………………………………………  *doplní zhotovitel* |

………………………………………………

Ing. Kamil Kučera, výkonný ředitel

**VOP CZ, s.p.**