**SMLOUVA O DÍLO**

**č.** S 265/19

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**VOP CZ, s.p.**

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150

zastoupen: Ing. Martinem Volným, pověřen výkonem funkce ředitele

podniku a

Ing. Kamilem Kučerou, výkonným ředitelem, na základě plné

moci ze dne 9.10.2017

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č.ú. 5540150520/2700

IČ: 000 00 493

DIČ: CZ00000493

**(dále jen „Objednatel“)**

1. **Zhotovitel: (doplní uchazeč)**

**se sídlem:**

**zápis v OR:**

**zastoupen:**

**bankovní spojení:**

**IČ:**

**DIČ:**

**(dále jen „Zhotovitel”)**

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“).

# Článek II.

# Předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo „Modernizace vodovodního řádu v areálu VOP CZ, s.p. provozovna Šenov u Nového Jičína“ (dále též jen „Dílo“).
  2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, jak je specifikováno v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci „ Modernizace vodovodního řádu v areálu VOP CZ“ zhotovené Jiřím Plandorem, U Přejezdu 330 Krhová (dále též jen „Projektová dokumentace“), a která tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy. Součástí Projektové dokumentace je mimo jiné i výkaz výměr.
  3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s Projektovou dokumentací řádně seznámil, a je schopen Dílo v souladu s projektovou dokumentací provést.
  4. Objednatel se zavazuje Dílo prosté jakýchkoli vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu uvedenou níže ve Smlouvě.

# Článek III.

# Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla ve výši *………………*Kč bez DPH (dále též jen „Cena“).
2. Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla.
3. K Ceně Díla bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.
4. Cena byla určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. V případě, že některé z položek uvedených v rozpočtu nebudou Zhotovitelem provedeny či dodány, snižuje se o tyto neprovedené či nedodané položky Cena.

# Článek IV.

# Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen Dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, obecně závaznými předpisy a příslušnými technickými normami.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
4. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který vyhotoví Zhotovitel a který musí být podepsán Objednatelem (dále už jen „Předávací protokol“).
5. Zhotovitel je povinen jako součást Díla provést likvidaci a odvoz veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla.
6. Zhotovitel při činnostech v areálu Objednatele je povinen dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy. V průběhu provádění Díla nesmí dojít k ohrožení zaměstnanců ani k poškození zařízení, výrobků a materiálu Objednatele. V případě porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč.
7. Zhotovitel je povinen vést o průběhu provádění Díla stavební deník, a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v den předání Díla předat Objednateli i originál stavebního deníku. Po dobu případného prodlení Zhotovitele s předáním originálu stavebního deníku se staví lhůta splatnosti Ceny Díla.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku.
9. Nárok na zaplacení ceny vznikne Zhotoviteli okamžikem provedení a předání řádně dokončeného Díla a doručením faktury/daňového dokladu Objednateli. Poskytnutí záloh je vyloučeno.
10. Objednatel se zavazuje Cenu uhradit převodem na účet Zhotovitele po doručení konečné faktury a řádném převzetí Díla. Přílohou konečné faktury bude kopie podepsaného Předávacího protokolu.
11. Zhotovitel se zavazuje ve všech dokladech souvisejících se Smlouvou (dodací list, předávací protokol, faktura atd.) uvádět číslo Smlouvy. Objednatel je oprávněn dodávku anebo dokument neoznačený číslem Smlouvy odmítnout.
12. Splatnost Ceny činí 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
13. V případě, že faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu anebo náležitosti či přílohy stanovené Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž by se tak dostal do prodlení; lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet znovu od doručení doplněné anebo opravené faktury.
14. Podstatným porušením smlouvy se pro účely Smlouvy rozumí kromě zákonného vymezení také prodlení s provedením Díla delším než 3 dny. Při takovém podstatném porušení smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

# Článek V.

# Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo do 4 týdnů ode dne uzavření smlouvy.
2. Místem plnění je výrobní areál Objednatele v Šenově u Nového Jičína. Zhotovitel je povinen o konkrétním datu předání provedeného Díla písemně (e-mailem) informovat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Objednatel je povinen potvrdit navrhované datum předání Díla. Předání se může uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 11:00.

# Článek VI.

# Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad Díla ve lhůtě   
   do 1 týdne od oznámení vady Díla. Vada musí být odstraněna do 7 dnů ode dne oznámení vady Díla.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců. Doba této záruky začne plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem. V případě, že během doby záruky dojde ke vzniku vad Díla, které by bránily Objednateli v neomezeném užívání Díla, prodlužuje se doba záruky o dobu trvání takové překážky.
3. Hodlá-li Objednatel uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Zhotoviteli obsahovat – popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.
4. Kontaktními osobami pro účely plnění dle této Smlouvy jsou:

Na straně Zhotovitele**:**

Jméno a příjmení …………..………………*.doplní uchazeč*

Funkce: …………..……………… *doplní uchazeč*

Tel.: ………………………….. *doplní uchazeč*

Mobil: ………………………….. *doplní uchazeč*

e-mail: ………………………….. *doplní uchazeč*

Na straně Objednatele**:**

Jméno a příjmení: Ing. Martin Šturala

Funkce: Vedoucí OTR

Tel: 556 783 612, 606 069 300

e-mail: sturala.m@vop.cz

Kterákoli smluvní strana je oprávněna změnit kontaktní osoby písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, tj. jednostranně, i bez uzavření dodatku k této smlouvě. Oznámení o takové změně je účinné jeho doručením druhé smluvní straně, nebude-li v něm uveden pozdější termín.

# Článek VII.

# Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla, a to za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele s provedením Díla.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté Ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla, a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele až do odstranění vady a to pro každý případ reklamace vady zvlášť.
4. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, která není výslovně zajištěna jinou smluvní pokutou, zavazuje se, za porušení takové povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.
5. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).
6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
7. Zhotovitel nesmí postoupit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z nominální hodnoty postoupené pohledávky.
8. Zhotovitel nesmí zatížit (např. zástavním právem) jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z nominální hodnoty pohledávky, která je předmětem zatížení.
9. Zhotovitel nesmí započítat jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem vyplývajícím z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z částky, kterou započetl.

# Článek VIII.

# Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden výtisk.
2. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zák. č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Pro rozhodování sporů z této Smlouvy či v souvislosti s ní je místně příslušný Okresní soud v Ostravě.
5. Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli tuto Smlouvu o dílo uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání Smlouvy a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.
6. Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

**Přílohy :**

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace „Modernizace vodovodního řádu v areálu VOP CZ“ zhotovená Jiřím Plandorem + rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| V Šenově u N. Jičína dne …………………. | V …………………dne ……........................ |
| ………………………………………………  Ing. Martin Volný,  pověřen výkonem funkce ředitele  ………………………………………………  Ing. Kamil Kučera, výkonný ředitel | .……………………………………………  *doplní zhotovitel* |