- Smlouva o dílo

- č. S264/22

- uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona

- č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

objednatel:                        	VOP CZ, s.p.

sídlo:                         		Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42

IČ:                                   	00000493

DIČ:                               	CZ00000493

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. A XIV 150

bankovní spojení:     		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:                       	5540150520/2700

zastoupen:                    	Ing. Martinem Volným, pověřeným výkonem funkce ředitele podniku

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel:           		…………………

sídlo:                          		…………………

IČ:                                 	…………………

DIČ:                             	…………………

zapsán v obch. rejstříku vedeném ……….. soudem v …………. pod sp. zn. …………

zastoupena:                     	…………………

bankovní spojení: 		účet č. ……………, vedený u ……a. s.

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Účel a předmět smlouvy

  - Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem pod názvem „Projekt FVE 999 kWp ve VOP CZ, s.p.“ a nabídky Zhotovitele ze dne ………….

  - Účelem této smlouvy je stavba fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) Objednatele, a následné provozování této FVE pro potřeby Objednatele. Záměrem Objednatele je získat dotaci z veřejných prostředků pro stavbu FVE o výkonu 999 kWp, která by pro získávání energie využila v nejvyšší možné míře střechy budov nacházejících se ve výrobním areálu Objednatele v Šenově u Nového Jičína.

  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit pro Objednatele dílo uvedené v této smlouvě.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši uvedené v čl. 3 této smlouvy.

  - Předmětem díla je provedení úplné technické a dotační přípravy určené pro uskutečnění dotačního a stavebně-energetického projektu FVE. Součástí díla je také úplná správa uvedeného budoucího dotačního projektu této FVE, a to po celou jeho předepsanou dobu udržitelnosti.

  - Dílo zahrnuje provedení následujících úkonů a činností:

- Vypracování technicko-ekonomické studie FVE:

Jedná se o detailní studii FVE, která bude zpracovaná na základě místního šetření technikem/projektantem. Výstupem bude zpřesnění rozložení panelů, stanovení přesných odstupových vzdáleností FVE, návrh vedení kabelových rozvodů FVE, umístění střídačů, určení uložení panelů, včetně výpočet ekonomiky FVE (investice, úspora, návratnost s dotací a bez). Součástí bude také ekonomické a ekologické hodnocení celé instalace FVE.

- Vypracování statického posouzení dotčených budov:

Statické posouzení bude zpracováno pro střešní konstrukce, na kterých bude FVE instalována a bude zpracováno autorizovanou osobou v oboru. Stávající statické posouzení nebude v některých případech k dispozici. Pro správné určení výpočtu bude možné provést sondy do střešních konstrukcí z důvodu absence dostatečných podkladů.

- Vypracování projektové dokumentace FVE:

Projektová dokumentace FVE bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příp. dle předpisů, které tuto vyhlášku v budoucnu nahradí). Projektová dokumentace bude zpracovaná pouze pro technologii FVE, a to ve stupni pro stavební povolení DSP a zároveň ve stupni pro provedení stavby DPS. Projektová dokumentace bude zároveň splňovat standard pro získání dotační podpory z vhodného dotačního programu.

- Vypracování položkového rozpočtu FVE:

Položkový rozpočet bude odpovídat projektové dokumentaci FVE a bude zpracován na základě aktuálního systému pro oceňování stavebních prací. Součástí bude výkaz výměr.

- Vypracování požárně bezpečnostního řešení:

Jedná se o zpracování požárně bezpečnostního řešení („PBŘ“) projektové dokumentace FVE dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příp. dle předpisů, které tuto vyhlášku v budoucnu nahradí) pro vydání stavebního povolení/ohlášení. Dokument bude zpracován autorizovanou osobou v oboru a budou v souladu se stávajícím PBŘ řešených objektů, tak aby FVE byla proveditelná a bylo možné získat stavební povolení a schválení instalace od Ministerstva obrany sekce majetkové, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru – vojenský požární dozor.

- Vypracování energetických posudků dle zákona č. 406/2000 Sb.

Jedná se o zpracování energetických posudků dle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokument bude vypracován autorizovanou osobou v oboru.

- Vypracování kompletní žádosti o dotaci a její podání

Jedná se o kompletní administrativu spojenou s podáním dotační žádosti ve vhodném dotačním programu. Tato část díla bude obsahovat všechny související činnosti, kompletaci příloh a všech úkonů vedoucích k bezproblémovému podání dotační žádosti a získání této dotační podpory.

h)     	Poskytnutí administrativní správy dotace po celou dobu udržitelnosti

Jedná se o celkovou správu dotačního projektu po celou dobu udržitelnosti dotace. Tato činnost bude obsahovat veškerou činnost, tedy zpracování všech potřebných zpráv a monitoringu požadovaných dotační výzvou. Především se bude jednat o zavedení povinné publicity, zpracování a podání zprávy o realizaci, dále o zpracování a podání žádosti o proplacení žádaných financí, zpracování kontrolního posudku, zpracování a podání monitorovacích zpráv a dalších. Tato část díla bude obsahovat všechny související činnosti, zprávy a úkony vedoucích k bezproblémovému podotačnímu servisu a splnění všech podmínek dotace.

i)       Poskytnutí energetického managementu FVE po celou dobu udržitelnosti

Energetický management bude spočívat v instalaci online softwaru, který bude monitorovat a analyzovat spotřebu elektrické energie a vzniklou úsporu dosaženou díky instalaci FVE. Online software bude prioritně nástrojem pro vykazování úspory energie a požadavku dokládat tuto úsporu vypisovateli dotace v rámci celé udržitelnosti dotačního programu. Tato část díla bude obsahovat všechny související činnosti a úkony vedoucích k bezproblémovému podotačnímu servisu a splnění všech podmínek dotace.

Článek 2

Podmínky provedení a předání díla

  - Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Části díla uvedené v ust. 1.6 pod písm. a) až g) této smlouvy provede Zhotovitel do pěti (5) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

- V případě, že v době provedení částí díla uvedených v ust. 1.6 pod písm. a) až g) této smlouvy bude umožněn příjem dotačních žádostí ve vhodném dotačním programu, podá Zhotovitel žádost o dotaci (v zastoupení Objednatele) do této výzvy. V případě, že takováto možnost v uvedené době existovat nebude, podá Zhotovitel žádost o dotaci při nejbližší možné příležitosti.

- Části díla uvedené v ust. 1.6 pod písm. h) a i) této smlouvy provede Zhotovitel v bezprostřední návaznosti na udělení dotace Objednateli a na stavbu FVE.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, obecně závaznými předpisy a příslušnými technickými normami.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla v provozovně Objednatele kromě obecně závazných pravidel bezpečnosti také vnitřní bezpečnostní pravidla Objednatele, s nimiž bude Objednatelem seznámen.

  - Vlastnické právo k částem díla uvedeným v ust. 1.6 této smlouvy pod písmeny a) až f) přejde bude na Objednatele jejich převzetím.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vždy s náležitou a odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k dílu. Zhotovitel je dále povinen chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, zejména jeho zájem na hospodárnosti při využívání jeho prostředků a kapacit.

  - Při provádění díla bude Zhotovitel postupovat samostatně; s výjimkou případů, kdy obdrží od Objednatele písemný pokyn – v takovém případě je Zhotovitel povinen se tímto pokynem řídit. Dospěje-li Zhotovitel k názoru, že plnění příkazu Objednatele by mělo negativní vliv na dílo, jeho provádění či na zájmy Objednatele, je povinen na to Objednatele neprodleně písemně upozornit.

  - Konkrétní termín předání dokončených částí díla uvedených v ust. 1.6 této smlouvy pod písmeny a) až g) Objednateli určí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli datum a čas předání, a to nejméně dva (2) pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen předat Objednateli dokončené dílo v poslední pracovní den lhůty uvedené v ust. 2.1 písm. a) této smlouvy.

  - Části díla uvedené v ust. 1.6 této smlouvy pod písmeny a) až g) budou považovány za předané podpisem Objednatele na předávacím protokolu obsahujícím alespoň:

- datum předání příslušné části díla,

- jména předávajících a přebírajících osob s jejich připojenými podpisy a

- vyjádření osoby zastupující Objednatele o tom, že příslušnou část díla přebírá.

Předávací protokol vytvoří Zhotovitel ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po jednom (1).

  - Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla (nebo kterékoliv jeho části dle ust. 1.6 této smlouvy) pouze v případě, že dílo (resp. jeho část) nebude řádně dokončeno a/nebo bude vykazovat vady. V takovém případě je Objednatel povinen uvést do předávacího protokolu konkrétní důvod odmítnutí.

  - V případě, že Objednatel převezme dílo (nebo jeho část) vykazující vady a/nebo nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit do jednoho (1) týdne od převzetí díla Objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen oznamovat Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a které mohou mít vliv na provádění díla či na jemu známé zájmy Objednatele.

  - Po dokončení každé části díla je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit Objednateli veškeré podklady a další věci, které pro Objednatele získal nebo které mu předtím Objednatel poskytl za účelem provedení díla. Zhotovitel je oprávněn pořizovat a ponechat si kopie podkladů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro dokumentaci své činnosti.

  - Zhotovitel je srozuměn s tím, že jeho plnění této smlouvy bude podrobeno státnímu odbornému dozoru ze strany Ministerstva obrany České republiky, a to na základě ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě toho není Objednatel povinen převzít dílo ani zaplatit jeho cenu před provedením závěrečné kontroly ze strany uvedeného orgánu a před vydáním jeho souhlasného vyjádření.

Článek 3

Cena a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na následujících cenách jednotlivých částí díla:

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. a): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. b): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. c): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. d): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. e): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. f): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. g): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. h): ……… Kč + DPH

  - za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písm. i): ……… Kč + DPH

Celková cena díla tedy činí …………. Kč (slovy: ……………. korun českých) + DPH.

  - Nárok na cenu za část díla uvedenou v ust. 1.6 této smlouvy pod písmenem a) vznikne Zhotoviteli po předání předmětné studie Objednateli.

Nárok na cenu za části díla uvedené v ust. 1.6 této smlouvy pod písmeny b) až g) vznikne Zhotoviteli poté, kdy:

        - bude Zhotovitelem řádně vypracovaná žádost o dotaci na stavbu FVE řádně doručena a zaevidována příslušným orgánem veřejné správy (příp. jím určeným jiným subjektem oprávněným k přijímání žádostí o dotace ve smyslu ust. 1.2 této smlouvy), a

        - dojde k vydání stavebního povolení ke stavbě FVE na základě využití těchto částí díla, a toto stavební povolení nabude právní moci.

  - Nárok na cenu za části díla uvedené v ust. 1.6 této smlouvy pod písmeny h) a i) bude Zhotoviteli vznikat postupně, a to tak, že vždy po uplynutí jednoho (1) roku udržitelnosti dotačního projektu (jehož délka bude předepsána v konkrétních podmínkách přiznané dotace či v rozhodnutí o dotaci na předmětnou FVE Objednatele) vznikne Zhotoviteli nárok na poměrnou část ceny za tyto části díla. Tj. bude-li stanovena doba dotační udržitelnosti FVE např. pět (5) let, vznikne Zhotoviteli po uplynutí každého roku dotační udržitelnosti, po který bude Zhotovitel řádně plnit své povinnosti uvedené v ust. 1.6 této smlouvy pod písmeny h) a i), nárok na 1/5 z částek uvedených v ust. 3.1 této smlouvy v posledních dvou odrážkách.

  - Cena bude placena po částech (dle výše uvedených ustanovení) a to vždy na základě faktury/daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po vzniku nároku na její příslušnou část. Faktura/daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy obsahovat také:

  - odkaz na název a číslo této smlouvy,

  - popis fakturované části díla (dle ust. 1.6 této smlouvy), a

  - u faktury vystavené dle ust. 3.2 této smlouvy také přílohou kopii protokolů o převzetí fakturovaných část díla Objednatelem.

  - Fakturu/daňový doklad vystavený na základě této smlouvy zašle Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu fakturace@vop.cz a také na e-mailové adresy kontaktních osob Objednatele.

  - Lhůta splatnosti této faktury bude třicet (30) dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen uhradit sjednanou cenu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, neuvede-li Zhotovitel ve faktuře/daňovém dokladu bankovní účet jiný.

  - V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít povinné náležitosti, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu. Lhůta splatnosti začne v takovém případě plynout znovu od počátku ode dne následujícího po doručení opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

  - V případě, že na straně Zhotovitele dojde ke splnění kterékoliv podmínky, s níž je spojeno ručení Objednatele (jakožto příjemce zdanitelného plnění) za DPH vztahující se k plnění přijatému od Zhotovitele, bude Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze částku odpovídající základu daně; DPH z tohoto plnění uhradí přímo správci daně.

Článek 4

Licenční ujednání

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli právo užít dílo (jako celek nebo i kteroukoliv jeho část samostatně) k jakémukoliv účelu souvisejícímu s podnikáním či jinou činností Objednatele.

  - Objednatel není povinen oprávnění uvedené v ust. 4.1 této smlouvy využít.

  - Odměna za poskytnutí oprávnění uvedené v ust. 4.1 této smlouvy je zahrnuta do ceny díla.

Článek 5

Sankce

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou sjednané ceny díla bude Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

  - V případě Prodlení Zhotovitele s provedením a/nebo předáním díla bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě stanovené v ust. 2.10 této smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den tohoto prodlení, až do odstranění vady.

  - Zhotovitel se zavazuje nepostoupit třetí osobě jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z nominální hodnoty takto postoupené pohledávky.

  - Zhotovitel se zavazuje nezatížit ve prospěch třetí osoby (např. zástavním právem) jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z hodnoty takto zatížené pohledávky.

  - Zhotovitel se zavazuje nezapočíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem vyplývajícím z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z částky, která byla započtena.

  - V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, která není výslovně zajištěna jinou smluvní pokutou, zavazuje se za porušení takové povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, v případě trvajícího porušení 2.000 Kč za každý den trvání každého jednotlivého porušení povinnosti.

  - Smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení příslušné výzvy povinné smluvní straně.

Článek 6

Ostatní ujednání

  - Práva a povinnosti smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy, ale neupravená touto smlouvou, se řídí obecně závaznými předpisy upravujícími smlouvu o dílo.

  - Smluvní strany se zavazují komunikovat spolu v záležitostech týkajících se této smlouvy a jejího plnění výlučně prostřednictvím následujících kontaktních osob:

- za Objednatele:

Ing. Martin Šturala – technický ředitel, sturala.m@vop.cz, +420 733 374 695

  - za Zhotovitele:

…………………

  - E-mailová sdělení adresovaná druhé smluvní straně musí být zasílána na e-mailové adresy všech jejích kontaktních osob současně, jinak na ně adresát-smluvní strana nemusí brát zřetel.

  - Smluvní strany jsou oprávněny provést kdykoliv a jednostranně změny svých kontaktních osob. Takovéto změny budou vůči druhé smluvní straně účinné doručením písemného oznámení o provedení takové změny (tj. nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě).

  - Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních částí této smlouvy.  Pro takový případ se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým obsahem nejbližší smyslu a účelu nahrazovaného ustanovení.

  - Případné spory z této smlouvy budou rozhodovány soudem místně příslušným sídlu Objednatele.

  - Pokud prodlení Zhotovitele s provedením a předáním kterékoliv části díla přesáhne dobu dvou (2) týdnů, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabude platnosti připojením zaručených elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran k témuž dokumentu a doručením takto podepsaných dokumentů oběma smluvním stranám.

  - Tato smlouva nabude účinnosti buďto jejím zveřejněním v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými v elektronické podobě, pro jejichž uzavření a nabytí platnosti a účinnosti platí ustanovení 7.1 a 7.2 obdobně. Smluvní strany tímto vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou, s výjimkou uvedenou v ust. 6.4 této smlouvy.

  - Přílohy a dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Za Objednatele:	   				Za Zhotovitele:

Ing. Martin Volný					…………………

pověřený výkonem funkce ředitele podniku		…………………

VOP CZ, s.p.						…………………