- Smlouva o dílo č. 119/2013/V/3/12/ŘÚSŘM - 165

- uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění

- mezi

- Smluvní strany

Objednatel: 	VOP CZ, s.p.

Sídlo:	Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen:	Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku

IČO: 	00000493

DIČ:	CZ00000493

Zapsán v OR:	Krajský soud v Ostravě, odd. A  XIV, vložka 150

Bank.spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s., pob. Ostrava, č.ú. 5540150520/2700

(dále jen objednatel )

Zhotovitel: 	……………………………..

Sídlo:	……………………………..

Zastoupen:	……………………………..

Telefon,fax:	……………………………..

IČO: 	……………………………..

DIČ: 	……………………………..

Zapsán v OR:	……………………………..	, oddíl …, vložka …….

Bank.spojení:	……………………………..	., č.ú. ……………………………..

( dále jen zhotovitel )

- Předmět smlouvy

Předmětem díla je dodávka a montáž mostových jeřábů do uvedených objektů:

- obj. č. 4 – 4 ks mostových jeřábů

- obj. č. 62 – 2ks mostových jeřábů

- obj. č. 67 – 5ks mostových jeřábů

- obj. č. 79 – 4ks mostových jeřábů

dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součásti této smlouvy o dílo.

Předmětem díla je také předání potřebných dokladů ke schválení díla do provozu.

Součástí předmětu plnění :	- Zpracování konstrukční výrobní dokumentace včetně konstrukčního

a statického výpočtu.

- Instalace mostových jeřábů + konstrukcí MJ včetně uvedení do

provozu a zaškolení obsluhy.

- Návody k obsluze MJ a dále RDO.

- Revize elektro MJ a dále RDO.

- Prohlášení o shodě.

- Jeřábová kniha.

- Cena

Obj. č. 4 – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 1000kg)	,-Kč bez DPH

Napájecí trolej –1ks 	,-Kč bez DPH

Kolejnice – 1ks	,-Kč bez DPH

Obj. č. 4 – střední loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Obj. č. 4 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Napájecí trolej –1ks 	,-Kč bez DPH

Obj. č. 4 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Obj. č. 62a – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg)	,-Kč bez DPH

Napájecí trolej –1ks 	,-Kč bez DPH

Obj. č. 62 – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg)	,-Kč bez DPH

Napájecí trolej –1ks 	,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg)	,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – severní loď – prostor pro další výrobu

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 5000kg)	,-Kč bez DPH

Napájecí trolej –1ks 	,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Napájecí trolej –1ks 	,-Kč bez DPH

Obj. č. 67 přístavba – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Obj. č. 79 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Obj. č. 79 – jižní loď

Dvounosníkový (nebo jednonosníkový) mostový jeřáb – 1ks (1x 10 000kg)	,-Kč bez DPH

Obj. č. 79 přístavba

Dvounosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 10000kg)	,-Kč bez DPH

Napájecí trolej –1ks 	,-Kč bez DPH

Obj. č. 79 přístavba

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x 2000kg)	,-Kč bez DPH

Cena celkem	,-Kč bez DPH

- Platební a fakturační podmínky

Placení probíhá na základě faktury zaslané zhotovitelem s tím, že její splatnost činí 60 dnů ode dne doručení faktury. Podkladem pro vystavení faktury je potvrzený soupis prací objednatelem po předání a převzetí díla schváleným protokolem. Platba bude probíhat po etapách jakmile budou předávány mostové jeřáby po jednotlivých objektech.

Zálohu objednatel neposkytuje.

- Sjednané lhůty

Termín dodání a instalace mostových jeřábů :	Objekt č. 67 – 5. týdnů od podpisu SOD

Objekt č. 79 – 8. týdnů od podpisu SOD

Objekt č. 62 – 10. Týdnů od podpisu SOD

Objekt č. 4 – 12. Týdnů od podpisu SOD

- Místo plnění

- VOP CZ, s. p. , Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

- Podmínky provedení díla

    - Zhotovitel provede dílo z vlastního materiálu, část díla po odsouhlasení lze zajistit subdododavateli.

    - Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika, vztahující se k provedení díla, hlavně z hlediska možného poškození stávajících zařízení, zavinění výpadku provozu těchto zařízení, které se nacházejí v místě plnění díla.

    - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku.

    - Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami.

    - Zhotovitel je povinen dílo provádět a zabezpečit tak, aby při plnění díla nebylo poškozeno a dále aby nebyla omezena činnost a funkčnost stávajících zařízení (prach, vibrace, otřesy). Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor prováděných prací (staveniště), např. oddělením závěsy či jiným vhodným způsobem.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit všechna rizika, vyplývající z dodržení požární bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

    - Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou jeho činností.

    - Zhotovitel zajistí odstranění vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s navazujícími předpisy.

    - Zhotovitel nesmí jakkoli zasahovat do zařízení, která se v místě plnění díla nacházejí.

- Záruka

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 24. Měsíců od okamžiku předání.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis na území České republiky, a to ve lhůtě 
do 24hodin od oznámení vady na díle.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit na území České republiky i pozáruční servis v délce 10. let po uplynutí sjednané záruční lhůty, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení vady na díle.

- Hodlá-li Objednatel uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Zhotoviteli obsahovat:

- výrobní číslo reklamovaného výrobku (datum výroby),

- popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.

- Sankce

    - V případě prodlení s plněním díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Maximálně do výše 10% z ceny díla bez DPH.

    - Objednatel zhotoviteli zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené ceny díla bez DPH za každý den s prodlením platby za zhotovené dílo. Maximálně do výše 10% z ceny díla bez DPH.

    - Zhotovitel v případě způsobené škody při provádění díla uhradí veškeré náklady související se vzniklou škodou.

    - Prodávající se zavazuje, že závady nezaviněné obsluhou odstraní do 24 hodin od oznámení vady na předmětu smlouvy. Prodávající určí e-mailovou adresu, na kterou kupující bude oznamovat závady. Nejdelší lhůta pro odstranění ostatních závad činí 48 hodin od oznámení vady. Veškeré náklady spojené s odstraněním vady hradí po uplynutí záruční doby kupující. V případě prodlení odstranění závady v určených lhůtách, uhradí dodavatel smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou započatou hodinu přesahující stanovené limity. Smluvní pokuta nemá vliv na právo kupujícího uplatnit náhradu škody vzniklou nesplněním povinnosti

- Vlastnictví díla

Odpovědnost za škody přechází na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla, vlastnictví k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení smluvní ceny.

- Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá písemně, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.

Smlouva nabývá účinnosti dnem oboustranného podpisu a vzájemným předáním výtisků.

V Šenově u Nového Jičína dne: 				V                                    dne:

Za objednatele:		        Za zhotovitele:

……………………………..		……………………………..

Ing. Adolf Veřmiřovský

ředitel VOP CZ, s.p.

Přílohy:

Příloha č. 1: 	Technické specifikace  							5 x A4

Příloha č. 1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka MJ do obj. č. 4, 62, 67, 79 dle uvedené specifikace jednotlivých objektů včetně instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace a příslušných revizí a statického výpočtu stávajících drah.

Objekt 4 – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x1000kg)

Napájecí trolej	1ks

Nosnost 1ks jeřábu	1 000 kg

Rozpětí jeřábu	16 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 50m

Výška zdvihu	6 800mm

Doplnění kolejnic na stávající jeřábovou dráhu	ANO

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 4 – střední loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg

Rozpětí jeřábu	16 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 90m

Výška zdvihu	6 800mm

Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 4 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 2ks (2x2000kg)

Napájecí trolej	1ks

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg

Rozpětí jeřábu	16 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 90m

Výška zdvihu	6 800mm

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	2ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 62a – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x5000kg)

Napájecí trolej	1ks

Nosnost 1ks jeřábu	5 000 kg

Rozpětí jeřábu	17 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 50m

Výška zdvihu	6 000mm

Doplnění kolejnic na stávající jeřábovou dráhu	NE

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Objekt 62 – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg

Rozpětí jeřábu	17 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 60m

Výška zdvihu	6 000mm

Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 67 přístavba – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 2ks (2x5000kg)

Napájecí trolej	1ks

Nosnost 1ks jeřábu	5 000 kg

Rozpětí jeřábu	17 000mm

Délka dráhy jeřábu	cca 65m

Výška zdvihu	6 000mm

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	2ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 67 přístavba – severní loď – prostor pro další výrobu

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x5000kg)

Napájecí trolej	1ks

Nosnost 1ks jeřábu	5 000 kg

Rozpětí jeřábu	17 000mm

Délka dráhy jeřábu	cca 28m

Výška zdvihu	6 000mm

Doplnění kolejnic na stávající jeřábovou dráhu	NE

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 67 přístavba – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 2ks (2x2000kg)

Napájecí trolej	1ks

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg

Rozpětí jeřábu	17 000mm

Délka dráhy jeřábu	cca 65m

Výška zdvihu	6 000mm

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	2ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 – severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)

Počet mostů	1 ks

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg

Rozpětí jeřábu	16 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 65m

Výška zdvihu	9 000mm

Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 – jižní loď

Dvounosníkový (nebo Jednonosníkový) mostový jeřáb – 1ks (1x10 000kg)

Počet mostů	1 ks

Nosnost 1ks jeřábu	10 000 kg

Rozpětí jeřábu	16 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 65m

Výška zdvihu	9 000mm

Trolejové sběrače včetně příslušenství	ANO

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 přístavba – jižní loď

Dvounosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x10000kg)

Napájecí trolej	1ks

Nosnost 1ks jeřábu	10 000 kg

Rozpětí jeřábu	12 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 97m

Výška zdvihu	5 500mm

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO

Objekt 79 přístavba – jižní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x2000kg)

Nosnost 1ks jeřábu	2 000 kg

Rozpětí jeřábu	12 500mm

Délka dráhy jeřábu	cca 97m

Výška zdvihu	5 500mm

Elektrický pojezd kladkostroje	ANO

Mikropojezd kladkostroje	ANO

Mikrozdvih	ANO

Rádiové dálkové ovládání 	1ks

Ochranné kryty proti tepelným zářičům	ANO

Optické protikolizní zařízení na stávající jeřáb	ANO