Příloha č. 4

- Předmět plnění

Cílem tohoto zadávacího řízení je výběr partnera pro dodávku a implementaci:

Backup řešení

V rámci přípravy a realizace výše zmíněného plnění zadavatel veřejné zakázky od dodavatele požaduje splnění těchto bodů:

- Místo plnění: VOP CZ, s.p., lokalita Šenov u Nového Jičína, budova 32 kancelář 119.

- Dodávku HW, SW a licence.

- Instalace HW a SW.

- Podpora implementace v rozsahu 3 ČD (člověkoden).

- Školení administrátorů v rozsahu 1 ČD.

- Produkt musí být určen pro český trh s lokálním supportem v českém jazyce.

- Parametry podpora:

  - Úroveň technické podpory: 5 x 8 hod.

  - Kontakt na hot-line (doplní uchazeč):

    - Mobil:

    - E-mail:

- Dodávka HW a SW je nejpozději 6 týdnů od podpisu smlouvy.

- Školení a implementace nejpozději 2 týdny po dodání HW a SW.