# Smlouva o dílo

# č. S195/23

# uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona

# č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

objednatel:                        	VOP CZ, s.p.

sídlo:                         		Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42

IČO:                                   	00000493

DIČ:                               	CZ00000493

zastoupen v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. A XIV 150

bankovní spojení:     		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:                       	5540150520/2700

zastoupen:                    	Ing. Markem Špokem, Ph.D., ředitelem podniku a                          Ing. Martinem Šturalou, technickým ředitelem na základě pověření ze dne 3. 7. 2023

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel:           		…………………

sídlo:                          		…………………

IČO:                                 	…………………

DIČ:                             	…………………

zapsán v obch. rejstříku vedeném ……….. soudem v …………. pod sp. zn. …………

bankovní spojení:     		…………………

číslo účtu:                       	…………………

zastoupena:                     	…………………

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Předmět smlouvy

  - Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem pod názvem „Výměna kobek č.4,3,2 v trafostanici objektu č.6“, výzvy Objednatele ze dne 16.10.2023 a nabídky Zhotovitele ze dne ………….

  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit pro Objednatele dílo uvedené v této smlouvě, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši uvedené v čl. 3 této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

  - Předmětem díla je provedení výměny tří (3) kusů kobek v trafostanici umístěné v budově bez č.p./č.e. na pozemkové parcele č. 1638/46 v kat. území Šenov u Nového Jičína (tj. objekt nacházející se ve výrobním areálu Objednatele v Šenově u Nového Jičína a vedený v evidenci Objednatele pod č. 6, dále jen „Objekt č. 6“).

  - Dílo bude zahrnovat:

- výměnu kobek č. 2, 3 a 4, tj. odstranění stávajících, dodání, montáž a zprovoznění nových,

- odvoz a likvidaci těch částí trafostanice, které bude nezbytné demontovat a/nebo nahradit novými, a

- provedení úklidu místa provedení díla před předáním díla Objednateli.

  - Dílo bude provedeno způsobem uvedeným v dokumentaci pro výběr zhotovitele rekonstrukce kobkové rozvodny 22 kV, kterou vytvořil Ing. Jindřich Marek (IČO: 12115215), a kterou Objednatel uveřejnil jako součást zadání veřejné zakázky uvedené v ust. 1.1 této smlouvy prostřednictvím veřejného elektronického systému pro správu veřejných zakázek E-ZAK (dále jen „Technická dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

- se před uzavřením této smlouvy seznámil s umístěním a stavem místem provedení díla (tj. trafostanicí v Objektu č. 6),

- se před uzavřením této smlouvy seznámil s Technickou dokumentací,

- dle jeho odborného posouzení je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu s Technickou dokumentací, a to ve lhůtě sjednané touto smlouvou,

- má k dispozici nebo je schopen si zajistit veškeré prostředky, vybavení a kapacity, které jsou k provedení díla dle této smlouvy nezbytné, a

- nevyžaduje k provedení díla jinou součinnost než tu, která je v této smlouvě výslovně uvedena.

Článek 2

Podmínky provedení a předání díla

  - Místem provedení díla bude trafostanice v Objektu č. 6.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli následující součinnost:

        - zpřístupnění sjednaného místa provedení díla Zhotoviteli, a to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této smlouvy,

        - umožnění odběru elektrické energie nezbytné k provedení díla,

        - zpřístupnění sociálního zařízení pro zaměstnance Zhotovitele provádějící dílo,

        - přítomnost svého zástupce po dobu provádění díla,

a to v kterýkoliv den v době od 7. do 18. hodiny.

  - Dílo bude provedeno v nejvyšší jakosti. K jeho provedení budou použity nové, dosud nepoužité součástky a materiál.

  - Zhotovitel je oprávněn zahájit provedení díla po nabytí účinnosti této smlouvy. Dílo Zhotovitel dokončí, tzn. řádně provedené dílo předá Objednateli, nejpozději 31. srpna 2024.

  - Zhotovitel se zavazuje omezit pohyb svých zaměstnanců provádějících dílo pouze na prostory trafostanice v Objektu č. 6. Ostatní prostory v areálu Objednatele (včetně ostatních prostor Objektu č. 6, v níž se trafostanice nachází) jsou zaměstnanci Zhotovitele oprávněni využít pouze k přístupu (tj. průchodu) do rozvodny, a to pouze v nejmenším nezbytném rozsahu (tj. po nejkratší přístupové trase).

  - Konkrétní termín předání dokončeného díla určí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli datum a čas předání díla bez zbytečného odkladu po jeho dokončení, a to nejméně jeden (1) pracovní den předem a prostřednictvím kontaktní osoby Objednatele určené dle ust. 5.3 této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen předat Objednateli dokončené dílo v poslední den lhůty uvedené v ust. 2.4 této smlouvy. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

  - Bezprostředně před předáním je Zhotovitel mj. povinen:

- seznámit Objednatele s provedeným dílem, předvést jeho plnou funkčnost a vysvětlit případné změny, ke kterým v rozvodně  v důsledku provedení díla došlo,

- zaškolit Objednatelem určené osoby v obsluze trafostanice (pokud v důsledku provedení díla dojde k nějakým změnám v její obsluze oproti dosavadnímu stavu).

  - Dílo bude považováno za předané podpisem Objednatele na předávacím protokolu obsahujícího přinejmenším (i) datum a místo předání díla, (ii) jména předávajících a přebírajících osob s jejich připojenými podpisy a (iii) vyjádření osoby zastupující Objednatele o tom, že dílo přebírá. Předávací protokol vytvoří Objednatel ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po jednom (1).

  - Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo nebude provedeno řádně. V takovém případě je Objednatel povinen uvést do předávacího protokolu konkrétní důvod odmítnutí.

  - V případě, že dílo bude vykazovat v době předání vady a/nebo nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit do pěti (5) pracovních dnů od převzetí díla Objednatelem, nebude-li dohodnuta a v předávacím protokolu uvedena lhůta delší.

Článek 3

Cena a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na ceně díla na základě nabídky Zhotovitele č. ………. ze dne ……… a to ve výši …………. Kč (slovy: ……………. korun českých) + DPH.

  - Cena díla bude uhrazena na základě faktury/daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po převzetí díla Objednatelem. Vystavenou fakturu Zhotovitel doručí Objednateli k rukám kontaktní osoby Objednatele (určené dle ust. 5.3 této smlouvy), nebo elektronicky na adresu fakturace@vop.cz. Lhůta splatnosti této faktury bude šedesát (60) dnů od jejího vystavení.

  - Faktura/daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy obsahovat také:

- odkaz na název a číslo této smlouvy,

- přílohu – kopii oboustranně podepsaného protokolu o převzetí díla Objednatelem.

V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí této smlouvy, nebo dle obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli zpět k opravě. Po tuto dobu neběží splatnost faktury a doručením opravené faktury počíná běžet lhůta splatnosti nová.

  - Objednatel je povinen uhradit sjednanou cenu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, neuvede-li Zhotovitel ve faktuře/daňovém dokladu bankovní účet jiný.

Článek 4

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, a to v délce trvání dvou (2) let od jeho převzetí Objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady díla do jednoho (1) týdne ode dne, kdy mu bude tato reklamace doručena.

  - V případě oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a škody, které Objednateli v důsledku vady díla vzniknou.

Článek 5

Ostatní ujednání

  - Vlastnické právo k dílu bude na Objednatele přecházet postupně a to okamžikem, kdy se jeho jednotlivé části stanou součástí trafostanice v Objektu č. 6.

  - Nebezpečí vzniku škody na díle přejde na Objednatele jeho převzetím.

  - Smluvní strany se zavazují komunikovat spolu v záležitostech týkajících se této smlouvy a jejího plnění výlučně prostřednictvím následujících kontaktních osob:

- za Objednatele:

Ing. Martin Šturala, tel. 733 374 695, sturala.m@vop.cz

Bc. Martin Vašek, tel. 736 632 841, vasek.m@vop.cz

  - za Zhotovitele:

…………………, tel. …………………, ……………………..

  - E-mailová sdělení adresovaná druhé smluvní straně musí být zasílána na e-mailové adresy všech jejích kontaktních osob současně, jinak na ně smluvní strana adresáta nemusí brát zřetel.

  - Smluvní strany jsou oprávněny provést kdykoliv a jednostranně změny svých kontaktních osob. Takovéto změny budou vůči druhé smluvní straně účinné doručením písemného oznámení o provedení takové změny (tj. nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě).

  - Zhotovitel se zavazuje nepostoupit žádné své pohledávky za Objednatelem, vzniklé z této smlouvy nebo s ní související, třetí osobě, ani k nim nezřídit žádné právo ve prospěch třetí osoby (např. zástavní). Zhotovitel se dále zavazuje nezapočíst jednostranně žádné své pohledávky za Objednatelem, vzniklé z této smlouvy nebo s ní související.

  - Případné spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány soudem příslušným sídlu Objednatele.

  - Práva a povinnosti smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy, ale neupravená touto smlouvou, se řídí obecně závaznými předpisy.

Článek 6

Sankce

  - V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu sjednanou v ust. 2.4 nebo v ust. 4.2 této smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla, a to za každý den prodlení.

  - V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ust. 5.6 této smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 25 % z jmenovité hodnoty jím postoupené, resp. započtené pohledávky.

  - V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou jinou povinnost, než je uvedena v ust. 2.4, ust. 4.2 nebo ust. 5.6 této smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

  - Smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení příslušné výzvy povinné smluvní straně.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabude platnosti připojením zaručených elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran k témuž elektronickému dokumentu. Tato smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými v elektronické podobě a opatřenými podpisy zástupců obou smluvních stran na témže elektronickém dokumentu. Smluvní strany tímto vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou, s výjimkou uvedenou v ust. 5.5 této smlouvy.

  - Přílohy a dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a jejích příloh či dokumentů, na něž tato smlouva a/nebo příloha odkazuje, má znění příloh přednost před zněním takovýchto dokumentů, a znění (těla) smlouvy má přednost před přílohami i takovýmito dokumenty.

  - V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních částí této smlouvy.  Pro takový případ se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým obsahem nejbližší smyslu a účelu nahrazovaného ustanovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Za Zhotovitele: 					Za Objednatele:

……………………………………...			……………………………………...

…………………					Ing. Martin Šturala

…………………					technický ředitel

…………………					VOP CZ, s.p.

…………………………………………………………

Ing. Marek Špok, PhD.

ředitel podniku

VOP CZ, s.p.