SMLOUVA O DÍLO

č. 125/2017/V/5/3/OIT-130

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany, tj.:

VOP CZ s. p.

se sídlem:	Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

zápis v OR:	Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150

jednající:	Ing. Marek Špok, PhD., ředitel podniku

bankovní spojení:	 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pob. Ostrava, č.ú. 5540150520/2700

IČO:	000 00 493

DIČ: 	CZ00000493

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(doplní uchazeč)

se sídlem:

zápis v OR:

jednající:

bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé

uzavřely tuto Smlouvu o dílo č. 125/2017/V/5/3/OIT-130 (dále jen „smlouva“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „WiFi pokrytí areálu expedice“.

# Článek I.

# Předmět smlouvy

  - Předmětem díla podle této smlouvy je instalace pokrytí WiFi signálem celého prostoru expedice na pozemku Objednatele. Rozmístění jednotlivých AccessPointů na pozemku Objednatele je definováno v příloze č. 1 „Rozmístění AP“. Rozpočet za provedení díla, požadované AccessPointy a případný aktivní prvek do dalšího rozvaděče jsou uvedeny v příloze č. 2 „Aktivní prvky“ a příloze č. 3 „Rozpočet za provedení díla“ této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše specifikovaný předmět díla a Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je bez vad, a zaplatit za ně dohodnutou cenu specifikovanou níže.

  - Po ukončení prací provede Zhotovitel likvidaci odpadů vzniklých během provádění díla.

# Článek II.

# Cena

- Zhotoviteli náleží za provedení předmětu díla odměna ve výši ……………… doplní uchazeč Kč bez DPH (slovy: …………………………………………..) doplní uchazeč. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

- Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a úspěšnému provedení předmětu díla dle této smlouvy v požadovaném rozsahu a kvalitě. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit.

- Cena podle bodu 1 tohoto článku smlouvy, je stanovena jako součet celkové ceny za Objednatelem požadované aktivní prvky, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy a celkové ceny za dopravu, instalaci a ostatní činnosti spojené s úspěšným provedením díla (rozpočet), která je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je v rámci své nabídky povinen doplnit ceny Objednatelem požadovaných aktivních prvků a rovněž je také povinen v rámci rozpočtu doplnit jednotlivé položky a ceny za činnosti spojené s úspěšným provedením díla.

Článek III.

Platební podmínky

- Cenu za provedení předmětu díla uhradí Objednatel formou bezhotovostního převodu na číslo účtu Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to po řádném a úplném předání díla a současně po podpisu příslušného předávacího protokolu Objednatelem. Strany se dohodly, že Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení předmětu díla zálohy.

- Podkladem pro úhradu ceny za provedení předmětu díla bude daňový doklad – faktura, který bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu.

- Lhůta splatnosti faktury bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

- Nebude-li příslušná faktura splňovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy nebo nebude v souladu s podmínkami této smlouvy, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez úhrady Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v trvání 60 kalendářních dnů běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

- Povinnost Objednatele uhradit cenu za provedení předmětu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

- Pokud Objednatel z jakéhokoli důvodu uplatní zajištění DPH poukázáním částky daně na účet u místně příslušného správce daně Zhotovitele, považuje se snížená úhrada závazku Zhotoviteli a daň zaplacená správci daně za řádnou platbu bez nároku na jakékoli smluvní nebo zákonné sankce.

- Zhotovitel se zavazuje do tří kalendářních dnů po uzavření této smlouvy poskytnout Objednateli písemné potvrzení správce daně o své registraci k DPH a v případě změny plátce DPH nebo vyřazení z registrace rovněž do tří kalendářních dnů buď potvrzením, nebo sdělením o skutečnosti, že přestal být plátcem DPH.

# Článek IV.

# Místo a termín provedení díla

  - Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

  - Zhotovitel dokončí a předá dílo bez vad v sídle Objednatele, které je specifikováno v záhlaví této smlouvy, a které je zároveň místem provádění díla.

  - Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, nestanoví-li Objednatel termín pozdější.

# Článek V.

# Podmínky provádění díla

- Objednatel má právo kontrolovat předmět díla kdykoliv a na každém stupni jeho provádění. Zhotovitel umožní Objednateli resp. jím pověřeným osobám přístup a kontrolu provádění veškerých činností.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat tuto smlouvu, pokyny Objednatele a veškeré zákonné a technické normy. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši.

- Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná ustanovení, předpisy pro předcházení úrazů osob apod. Zhotovitel zajišťuje protipožární ochranu zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci nebo jinými osobami pověřenými prováděním díla.

Článek VI.

Předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen potvrdit navrhované datum předání díla. Předání díla se může uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin.

- Definitivním provedením díla se rozumí úplné dokončení instalace pokrytí WiFi signálem celého prostoru expedice na pozemku Objednatele a s tím související rozmístění jednotlivých AccessPointů na pozemku Objednatele, podle požadavků Objednatele a podepsání „Protokolu o předání a převzetí díla“.

- Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné nedodělky, ale které nebrání užívání díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstranil veškeré nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to za každý případ neodstranění takového nedodělku. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

- Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit nedodělky, které budou označeny Objednatelem a zapsány v Protokolu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese Zhotovitel. Pokud Zhotovitel odmítne odstranit objednatelem označené nedodělky, zavazují se strany jednat o oboustranně přijatelném řešení, a nebude-li nalezena shoda, má kterákoli strana právo podat svůj nárok k rozhodnutí soudu.

- Objednatel přebírá řádně provedené dílo jako celek po jeho úplném dokončení. Dílčí plnění, tedy plnění pouze některého z uvedeného v článku I., bod 1 této smlouvy, není možné považovat za přejímku ze strany Objednatele, a tudíž na něj nepřechází nebezpečí škody na dílčích plněních apod.

# Článek VII.

# Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání dokončeného a bezvadného díla, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovena výrobcem bude delší než výše uvedená doba.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla.

- V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, Zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů po doručení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn Objednatel vymáhat na Zhotoviteli.

Článek VIII.

Komunikace

  - Veškerá sdělení v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem závazků plynoucích z této smlouvy musí být formulována písemně a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem příslušné strany a adresována na sídla (adresy) smluvních stran specifikovaná v záhlaví této smlouvy.

  - Tato sdělení mohou být doručována osobně, doporučenou poštou, faxem nebo poskytovatelem poštovních (kurýrních služeb) a budou považována za doručené okamžikem písemného potvrzení jejich přijetí. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních (kurýrních) zásilek doručovaných na uvedené adresy.

  - Ostatní sdělení a úkony týkající se plnění závazků z této smlouvy mohou být činěna písemně, telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace a to následujícími kontaktními osobami smluvních stran:

Na straně Zhotovitele:

- Jméno a příjmení 	…………..……………….doplní uchazeč

- Funkce: 		…………..……………… doplní uchazeč

- Tel.: 			………………………….. doplní uchazeč

- Mobil: 		………………………….. doplní uchazeč

- e-mail:			………………………….. doplní uchazeč

Na straně Objednatele:

Pro plnění této smlouvy:

Jméno a příjmení: 	Ing. Roman Mikulín

Tel.: 			556 783 206, 702 094 471

Funkce: 		finanční ředitel

e-mail: 			mikulin.r@vop.cz

Pro vlastní realizaci:

Jméno a příjmení: 	Ing. Jiří Koudelka

Funkce: 		Informatik-správce systému

Tel: 			556 783 297, 606 085 690

  - Není-li přijetí zprávy zaslané jednou ze smluvních stran druhou smluvní stranou potvrzeno dle bodu 2 tohoto článku smlouvy, má se za to, že zpráva byla doručena 3 dnem po odeslání. V případě písemné korespondence nastávají účinky doručení ke dni, ke kterému si smluvní strana písemnost převezme nebo k poslednímu dni lhůty určené pro uložení písemnosti na poště, v případě, že byla písemnost poštou vrácena k rukám odesílatele z důvodu nedoručitelnosti, či z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem.

# Článek IX.

# Sankční ujednání

- Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu dle článku IV. bod 1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti.

- Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny vyúčtované na základě faktury, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedené v záhlaví této smlouvy.

- Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

- Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

# Článek VIII.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, není-li stanoveno jinak.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.

- Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá oprávnění Objednatele odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- 	zpoždění Zhotovitele se zahájením realizace díla delší než 3 pracovní dny,

- 	zpoždění Zhotovitele s předáním díla delší než 5 pracovních dnů,

- 	provádění díla v rozporu s ustanoveními této smlouvy a/nebo příslušných předpisů.

4. 	V případě odstoupení Objednatele od smlouvy je toto odstoupení účinné doručením písemného oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Smluvní pokutu v tomto případě je Zhotovitel povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů po doručení písemného odstoupení od této smlouvy. Nárok na náhradu škod v plné výši, vzniklých Objednateli v důsledku odstoupení od této smlouvy, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen.

- Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny postoupení.

- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva může být uveřejněna ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli tuto smlouvu uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání smlouvy a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.

- Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen písemným, vzestupně číslovaným dodatkem. Jiné zápisy, prohlášení apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Toto smlouva zavádí následující přílohy:

- Příloha č. 1: Rozmístění AP

- Příloha č. 2: Aktivní prvky

- Příloha č. 3: Rozpočet za provedení díla

| V Šenově u N. Jičína dne …………………. | V …………………dne ……........................ |
| --- | --- |
| ……………………………………………… Ing. Marek Špok, Ph.D. ředitel podniku VOP CZ, s. p. | .…………………………………………… doplní zhotovitel |