SMLOUVA O DÍLO

č. S162/17

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany, tj.:

VOP CZ, s.p.

se sídlem:	Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

zápis v OR:	Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150

jednající:	Ing. Marek Špok, PhD., ředitel podniku

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. Ostrava, č. ú. 5540150520/2700

IČO:	000 00 493

DIČ: 	CZ00000493

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(doplní uchazeč)

se sídlem:

zápis v OR:

jednající:

bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé

uzavřely tuto Smlouvu o dílo č. S162/17 (dále jen „smlouva“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Oprava parního kotle Ďuro Dakovič S500“.

# Článek I.

# Předmět smlouvy

  - Předmětem díla podle této smlouvy je oprava parního kotle Ďuro Dakovič S500  (výr. č. 3740, inv. č. 10477), která bude probíhat v areálu sídla Objednatele v objektu B6, provoz Bludovice (dále jen „dílo“).

  - Zhotovitel je povinen provést výše specifikované dílo v tomto rozsahu:

      - oprava vyzdívky kotle a automatiky řízení kotle i hořáku,

      - oprava hořáku APH 45PZ,

      - dodání a instalace řídícího systému se zpětnou vazbou,

      - dodání a instalace komunikace Modbus (dálkový monitoring),

      - dodání a instalace dotykového displeje o velikosti min. 7“.

      - uvedení do provozu včetně dodání revizních zpráv elektro, plynu a seřízení hořáku.

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše specifikovaný předmět díla a Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je bez vad, a zaplatit za ně cenu specifikovanou níže.

# Článek II.

# Cena

- Zhotoviteli náleží za provedení předmětu díla odměna ve výši ……………… Kč  bez DPH (slovy: ………………………………………….). K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

- Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a úspěšnému provedení předmětu díla dle této smlouvy v požadovaném rozsahu a kvalitě. Cena je cenou konečnou, kterou nelze překročit.

# Článek III.

# Platební podmínky

- Cenu za provedení předmětu díla uhradí Objednatel formou bezhotovostního převodu na číslo účtu Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to po řádném a úplném předání díla a současně po podpisu příslušného Protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. Strany se dohodly, že Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení předmětu díla zálohy.

- Podkladem pro úhradu ceny za provedení předmětu díla bude daňový doklad – faktura, který bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. Přílohou faktury bude kopie podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla. Faktura musí být doručena Objednateli na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktury bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

- Nebude-li příslušná faktura splňovat náležitosti uvedené v bodě 2 tohoto článku smlouvy nebo nebude v souladu s podmínkami této smlouvy, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez úhrady Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v trvání 60 kalendářních dnů běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

- Povinnost Objednatele uhradit cenu za provedení předmětu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

- Pokud Objednatel z jakéhokoli důvodu uplatní zajištění DPH poukázáním částky daně na účet u místně příslušného správce daně Zhotovitele, považuje se snížená úhrada závazku Zhotoviteli a daň zaplacená správci daně za řádnou platbu bez nároku na jakékoli smluvní nebo zákonné sankce.

- Zhotovitel se zavazuje do tří kalendářních dnů po uzavření této smlouvy poskytnout Objednateli písemné potvrzení správce daně o své registraci k DPH a v případě změny plátce DPH nebo vyřazení z registrace rovněž do tří kalendářních dnů buď potvrzením, nebo sdělením o skutečnosti, že přestal být plátcem DPH.

# Článek IV.

# Místo a termín provedení díla

- Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

- Zhotovitel dokončí a předá dílo bez vad v sídle Objednatele, objekt B6, provoz Bludovice, které je zároveň místem provádění díla.

- Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději do 31. 10. 2017, nestanoví-li Objednatel termín pozdější.

Článek V.

Podmínky provádění díla

- Objednatel má právo kontrolovat předmět díla kdykoliv a na každém stupni jeho provádění. Zhotovitel umožní Objednateli, resp. jím pověřeným osobám přístup a kontrolu provádění veškerých činností.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat tuto smlouvu, pokyny Objednatele a veškeré zákonné a technické normy. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši.

- Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná ustanovení, předpisy pro předcházení úrazů osob apod. Zhotovitel zajišťuje protipožární ochranu zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci nebo jinými osobami pověřenými prováděním díla.

Článek VI.

Předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen potvrdit navrhované datum předání díla. Předání díla se může uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin.

- Definitivním provedení díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu stanoveném v čl. I bod 2 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).

- Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, obecně závaznými předpisy a příslušnými technickými normami.

- Zhotovitel je povinen vyhotovit předávací protokol a záznam o provedených opravách a činnostech. Datovaný předávací protokol podepíší oprávněné osoby Zhotovitele a Objednatele (viz kontaktní osoby dle čl. VIII. bod 3 této smlouvy).

- Likvidace odpadu jde na náklady Zhotovitele a je zahrnuta v ceně díla.

- Objednatel přebírá řádně provedené dílo jako celek po jeho úplném dokončení. Dílčí plnění, tedy plnění pouze některého z uvedeného v článku I. bod 2 této smlouvy, není možné považovat za přejímku ze strany Objednatele, a tudíž na něj nepřechází nebezpečí škody na dílčích plněních apod.

# Článek VII.

# Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání dokončeného a bezvadného díla, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovena výrobcem bude delší než výše uvedená doba.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklad následný servis hořáku a řídící jednotky do 24 hodin od nahlášení závady včetně dodávky náhradních dílů.

- V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění jiné vady než vady uvedené v předchozím bodě, Zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady ve lhůtě 
do 1 pracovního dne od oznámení vady díla Objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oznámení vady díla. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn Objednatel vymáhat na Zhotoviteli.

Článek VIII.

Komunikace

  - Veškerá sdělení v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem závazků plynoucích z této smlouvy musí být formulována písemně a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem příslušné strany a adresována na sídla (adresy) smluvních stran specifikovaná v záhlaví této smlouvy.

  - Tato sdělení mohou být doručována osobně, doporučenou poštou, faxem nebo poskytovatelem poštovních (kurýrních služeb) a budou považována za doručené okamžikem písemného potvrzení jejich přijetí. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních (kurýrních) zásilek doručovaných na uvedené adresy.

  - Ostatní sdělení a úkony týkající se plnění závazků z této smlouvy mohou být činěna písemně, telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace a to následujícími kontaktními osobami smluvních stran:

Na straně Zhotovitele:

- Jméno a příjmení 	…………..……………….doplní uchazeč

- Funkce: 		…………..……………… doplní uchazeč

- Tel.: 			………………………….. doplní uchazeč

- Mobil: 		………………………….. doplní uchazeč

- e-mail:			………………………….. doplní uchazeč

Na straně Objednatele:

Pro plnění této smlouvy:

Jméno a příjmení: 	Ing. Kamil Kučera

Tel.: 			556 783 220, 702 119 828

Funkce: 		Výkonný ředitel

e-mail: 		kucera.k@vop.cz

Pro plnění servisních povinností:

Jméno a příjmení: 	Ing. Karel Horník

Funkce: 		Vedoucí údržby

Tel: 			556 783 241, 736 632 836

e-mail: 		hornik.k@vop.cz

  - Smluvní strany se zavazují tyto údaje průběžně aktualizovat po celou dobu trvání záruční doby.

  - Není-li přijetí zprávy zaslané jednou ze smluvních stran druhou smluvní stranou potvrzeno dle bodu 2 tohoto článku smlouvy, má se za to, že zpráva byla doručena 3 kalendářním dnem po odeslání. V případě písemné korespondence nastávají účinky doručení ke dni, ke kterému si smluvní strana písemnost převezme nebo k poslednímu dni lhůty určené pro uložení písemnosti na poště, v případě, že byla písemnost poštou vrácena k rukám odesílatele z důvodu nedoručitelnosti, či z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem.

# Článek IX.

# Sankční ujednání

- Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu dle článku IV. bod 1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každý i jen započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny vyúčtované na základě faktury, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení.

- Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v článku VII. bod 4 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele až do odstranění vady a to pro každý případ reklamace vady zvlášť.

- Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní doby).

- Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedené v záhlaví této smlouvy.

- Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

- Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

# Článek VIII.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, není-li stanoveno jinak.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.

- Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá oprávnění Objednatele odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- 	zpoždění Zhotovitele se zahájením realizace díla delší než 3 pracovní dny,

- 	zpoždění Zhotovitele s předáním díla delší než 3 pracovních dnů,

- 	provádění díla v rozporu s ustanoveními této smlouvy a/nebo příslušných předpisů.

- V případě odstoupení Objednatele od smlouvy je toto odstoupení účinné doručením písemného oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Smluvní pokutu v tomto případě je Zhotovitel povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů po doručení písemného odstoupení od této smlouvy. Nárok na náhradu škod v plné výši, vzniklých Objednateli v důsledku odstoupení od této smlouvy, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, oznámení převzít, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené dnem odmítnutí převzetí nebo k poslednímu dni lhůty určené pro uložení písemnosti na poště, v případě, že byla písemnost poštou vrácena k rukám odesílatele z důvodu nedoručitelnosti, či z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

- Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny postoupení.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele provést jednostranné započtení proti pohledávkám Objednatele vzniklým na základě této smlouvy. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % ze započtené částky.

- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva může být uveřejněna ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli tuto smlouvu uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání smlouvy a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.

- Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen písemným, vzestupně číslovaným dodatkem. Jiné zápisy, prohlášení apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

| V Šenově u N. Jičína dne …………………. | V …………………dne ……........................ |
| --- | --- |
| ……………………………………………… Ing. Marek Špok, PhD., ředitel podniku VOP CZ, s. p. | .…………………………………………… doplní uchazeč |