# SMLOUVA O DÍLO

„Rozšíření datové sítě LAN do výrobních hal“

č. S287/25

uzavřená dle ust. § 1746, ust. § 2586, ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), mezi:

VOP CZ, s.p.

se sídlem:		Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zapsaný v OR: 		vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. A XIV 150

IČO / DIČ:		00000493 / CZ00000493

bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,

číslo účtu: 		5540150520/2700

zastoupený:		Ing. Vlastimilem Navrátilem, MBA, ředitelem podniku a

Ing. Romanem Dudašem, výkonným ředitelem podniku

(dále jen jako „Objednatel“)

a

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zapsána v OR:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO / DIČ: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zhotovitel je / není ve vztahu k plnění této Smlouvy plátcem DPH.

ID datové schránky:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

bankovní spojení: 	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

číslo účtu:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupený: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupen ve věcech technických:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel samostatně také jako „Strana“ nebo „Smluvní strana“ a společně také jako „Smluvní strany“.

# PREAMBULE

  - Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „VZMR/001/3/2026 Rozšíření datové sítě LAN do výrobních hal“ zadávanou Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu této Smlouvy, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy a to takovým způsobem, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, vlastním technickým vybavením a zázemím, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu Smlouvy za dohodnuté smluvní ceny uvedené v této Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

  - Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo specifikované v čl. 2. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje převzít předmět plnění a zaplatit sjednanou cenu dle čl. 4. této Smlouvy.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

  - Předmět plnění této Smlouvy je kompletní dodávka, instalace a uvedení do provozu strukturované kabeláže v objektu 15, 12 a 62 v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací a podle Položkového rozpočtu (dále jen „Dílo“).

  - Předmět plnění zahrnuje:

    - dodávku nových zařízení a komponent (datové kabely Cat.6A, patch panely, vyvazovací panely, zásuvky, instalační lišty a žlaby, optické kabely, optické jednotky, drobný montážní materiál) (dále jen „Zařízení“),

    - montáž, natažení a zakončení kabeláže, osazení zásuvek, montáž patch panelů a optických jednotek, sváry optických vláken,

    - provedení drobných stavebních úprav nezbytných k instalaci (vrtání, prostupy zdivem),

    - demontáž starých a montáž nových WiFi access pointů,

    - provedení měření a certifikace kabeláže a vystavení protokolů,

    - vypracování a předání dokumentace skutečného provedení (výkres aktuální topologie, certifikační protokoly a měření jednotlivých přípojných míst),

    - poskytnutí servisní podpory v záruční době,

    - zajištění dopravy Zařízení do místa plnění a likvidace obalů,

    - projektové řízení plnění dle této Smlouvy, včetně pravidelné komunikace se zástupci Objednatele,

    - všechny další práce a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení a plnému užívání předmětu plnění,

to vše v rozsahu, množství a specifikaci dle Projektové dokumentace tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy a Položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 2 této Smlouvy.

  - V případě rozporu mezi Položkovým rozpočtem a Projektovou dokumentací je závazné takové řešení, které zajistí řádnou funkčnost a úplnost předmětu plnění, přičemž zhotovitel je povinen tento rozpor oznámit Objednateli neprodleně po jeho zjištění. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za to, že předaný předmět plnění bude kompletní, provozuschopný a způsobilý k užívání a k účelu, pro který je určen, a to i v případě, že některé položky nebyly výslovně uvedeny v Projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

  - Součástí předmětu plnění jsou i veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k jeho používání a že Objednateli předá veškeré doklady potřebné k jeho provozování.

  - Dodané Zařízení musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, technickým požadavkům uvedeným v této Smlouvě, platným technickým normám a specifikacím. Dále bude plně vyhovovat účelu, pro který bylo objednáno a pro který je určeno. Dodané Zařízení a veškeré komponenty budou výhradně originální a nové, vyrobené ne déle než 12 měsíců před datem dodání, pořízené výhradně od výrobce, prosté faktických a právních vad.

  - Zhotovitel se zavazuje na Objednatele převést vlastnické právo k dodávanému Zařízení za podmínek uvedených v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje Zařízení za podmínek uvedených v této Smlouvě převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu za Dílo dle odst. 4.1. této Smlouvy.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje dodat Zařízení vč. souvisejících prací a služeb dle odst. 2.1. této Smlouvy nejpozději do 31. 03. 2026. Na přesném harmonogramu jednotlivých prací se Zhotovitel s Objednatelem předem dohodne před samotným zahájením prací. Termínem dodání se rozumí převzetí celého plnění v rozsahu odst. 2.1. této Smlouvy Objednatelem. V případě, že realizaci díla nebude možné dokončit do 31. 03. 2026 z důvodů, které lze objektivně považovat za závažné (např. nemožnost přístupu do místa plnění z důvodu bezpečnostních opatření, havárie, vyšší moc), zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu zahájit jednání o uzavření písemného dodatku k této Smlouvě. Termín dokončení realizace se v takovém případě posouvá o počet kalendářních dnů, po které nebylo možné provádět montáž a instalaci díla z těchto závažných důvodů, přičemž tyto důvody musí být řádně zdokumentovány.

  - Místem plnění Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

  - Zhotoviteli bude umožněn přístup do areálu a/nebo budov v místě plnění v rozsahu nutném k provádění činností spojených s dodáním předmětu plnění dle čl. 2. této Smlouvy. Dodávka a instalace zařízení, jakož i související služby, práce a činnosti, budou probíhat vždy po dohodě s Objednatelem.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané místo plnění a je povinen v něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

  - V případě, že smluvní straně znemožní nebo podstatně ztíží splnění povinností podle této Smlouvy okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (tzv. vyšší moc), prodlužuje se lhůta k plnění o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, které ve splnění jejích povinností brání vyšší moc, je povinna neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku překážky, písemně oznámit druh a rozsah překážky druhé smluvní straně, prokázat existenci vyšší moci a učinit veškeré přiměřené kroky k omezení jejích následků a informovat druhou smluvní stranu o ukončení trvání vyšší moci. Pokud překážka vyšší moci trvá déle než 90 dnů, je oprávněna druhá smluvní strana od této Smlouvy odstoupit.

# CENA PLNĚNÍ

  - Celková cena plnění této Smlouvy je stanovena ve výši [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč. Celková cena plnění této Smlouvy včetně DPH činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč.

  - Podrobný položkový rozpočet ceny plnění dle této Smlouvy je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy – Položkový rozpočet.

  - Cena za plnění podle odst. 4.1. Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této Smlouvy. Cena je sjednána jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými v této Smlouvě.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle této Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě této Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena plnění bude zaplacena dle odst. 4.1 této Smlouvy po podpisu Akceptačního protokolu v souladu s čl. 7 této Smlouvy, a je splatná na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 60 dnů od data jejího doručení.

  - Daňový doklad (fakturu) vystaví a doručí Zhotovitel Objednateli elektronicky na emailovou adresu Objednatele: fakturace@vop.cz do 15 kalendářních dnů od podpisu Akceptačního protokolu v souladu s čl. 7. Smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie Akceptačního protokolu.

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti dle § 29 ZoDPH. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli daňový doklad (fakturu) bez zaplacení v případě, že nesplňuje výše uvedené náležitosti. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestávají běžet původní lhůty splatnosti, celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle ust. §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel je povinen při dodání předmětu plnění Smlouvy dodržovat v místech plnění veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v objektech míst plnění, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

  - Zhotovitel je oprávněn plnit předmět této Smlouvy pouze prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob uvedených v seznamu poddodavatelů (Příloha č.5 – Jmenný seznam pracovníků a zaměstnanců dodavatele).

  - Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady Objednatele spojené s odstraněním škody.

  - Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy:

    - dodržovat pracovněprávní předpisy, kolektivní smlouvy a zásady BOZP, a to i u poddodavatelů,

    - zajistit soulad plnění s úmluvami Mezinárodní organizace práce, se základními lidskými právy a příslušnými právními předpisy,

    - dbát na rovnost, nediskriminaci, spravedlivé pracovní podmínky a legální zaměstnávání v souladu se zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti,

    - minimalizovat produkci odpadů a upřednostňovat recyklaci a ekologicky šetrná řešení,

    - v maximální možné míře upřednostňovat elektronickou komunikaci, objednávky, fakturaci a platby,

    - zajistit ve svém dodavatelském řetězci spravedlivé a včasné platební podmínky,

    - zajistit dodržování těchto povinností i u svých poddodavatelů.

# ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

  - Zhotovitel splní povinnost odevzdat předmět plnění Objednateli, převezme-li jej Objednatel, 
a po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti dodaného plnění jej akceptuje. Vlastnické právo k Zařízení a nebezpečí škody na Zařízení přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem akceptace plnění nebo jeho části.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit termín odevzdání předmětu plnění alespoň 3 pracovní dny předem. O předání předmětu plnění nebo jeho části bude Smluvními stranami sepsán 
a oboustranně podepsán předávací protokol obsahující soupis dodávaného plnění (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol se v případě, kdy bude plnění převzato a v předávaném stavu akceptováno, považuje za akceptační protokol (dále jen „Akceptační protokol“).

  - Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím předmětu plnění kontrolu, zda předmět plnění má veškeré požadované technické a jakostní vlastnosti, je předán včetně veškerého příslušenství a dokumentace, a že předmět plnění splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odmítnout převzít předmět plnění nebo jeho části nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:

    - předmět plnění nebude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou nebo

    - předmět plnění nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy nebo

    - předmět plnění bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění nebo závadnosti nebo

    - Zhotovitel nesplní některý ze závazků uvedených v čl. 2. této Smlouvy nebo

    - nebude zpracována dokumentace ve smyslu odst. 2.2 písm. f) této Smlouvy nebo

    - související práce a služby nebudou poskytovány řádně a za podmínek dle této Smlouvy.

  - V případě, že Objednatel předmět plnění odmítne převzít, uvede tuto skutečnost do Předávacího protokolu vč. uvedení důvodu nepřevzetí předmětu plnění a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Poté, co Zhotovitel odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání předmětu plnění. Dohodou na opětovném termínu odevzdání předmětu plnění Objednateli nedochází ke změně doby plnění podle odst. 3.1. této Smlouvy.

  - Objednatel není oprávněn odmítnout převzít a akceptovat předmět plnění dle této Smlouvy, jehož vady nebrání užívání takového předmětu plnění. Akceptace předmětu plnění vykazujícího vady plnění nebránící jeho užití nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti odstranit tyto vady.

# VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

  - Předmět plnění musí být prostý všech faktických a právních vad a Zhotovitel je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním předmětu plnění nebyla porušena práva Objednatele nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost předmětu plnění, jíž se Zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou a že si zachová vlastnosti stanovené touto Smlouvou a nebude mít právní vady. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy Zhotovitel splní dle čl. 7. této Smlouvy povinnost odevzdat předmět plnění a tento bude Objednatelem akceptován jako celek, tj. dojde k akceptaci předmětu plnění jako celku v rozsahu plnění čl. 2 této Smlouvy.

  - Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců od akceptace plnění jako celku. Součástí standardní záruky je poskytování záruční podpory a servisu.

  - Záruka se vztahuje na veškeré vady Zařízení, materiálu, provedení a funkční vady, poškození při dopravě a přemístění na místo určení u Objednatele a instalaci Zařízení provedené pracovníky Zhotovitele a na soulad faktického provedení a parametrů Zařízení s platnými předpisy, dokumentací Zařízení a/nebo požadavky této Smlouvy a jejích příloh.

  - Zhotovitel je povinen dodat Objednateli předmět plnění bez vad. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních vlastností předmětu plnění. Vadou se rovněž rozumí, pokud Zhotovitel neupozornil Objednatele na vady, které předmět plnění má, ač se u takového předmětu obvykle nevyskytují. Vadou se dále rozumí i vada v dokladech dodávaných Zařízení.

  - Má-li předmět plnění vadu a odpovídá-li Zhotovitel za tyto vady předmětu plnění, má Objednatel práva z vadného plnění.

  - Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového předmětu plnění nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat předmět plnění pro větší počet vad.

  - Veškeré vady plnění je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), které bude obsahovat specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady Díla oznamovat na e-mailovou adresu Zhotovitele:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel písemně potvrdí přijetí nahlášené vady.

  - Zhotovitel je po nahlášení závady Objednatelem povinen zahájit reklamační řízení do 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  - V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady, Zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud nebudou závady odstraněny, může si Objednatel zajistit odstranění závady na náklady Zhotovitele.

  - O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

  - Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení.

# SANKCE

  - Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit cenu plnění dle této Smlouvy ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

  - V případě prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování.

  - V případě prodlení Zhotovitele se zahájením reklamačního procesu ve lhůtě dle odst. 8.9 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla
za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu platí Zhotovitel až do okamžiku, kdy nahlášenou vadu odstraní. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů od jejího nahlášení, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady Zhotovitele. V tomto případě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli také smluvní pokutu a náklady na odstranění vady třetí osobou do 15 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od Objednatele.

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 10 této Smlouvy spočívající v povinnosti mít sjednané pojištění odpovědnosti je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti sjednat příslušné pojištění odpovědnosti.

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 10 této Smlouvy spočívající v povinnosti předložit doklad o existenci sjednaného pojištění odpovědnosti je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti sjednat příslušné pojištění odpovědnosti.

  - Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

# POJIŠTĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. ve výši 10.000.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění předloží Zhotovitel Objednateli kdykoliv do 3 pracovních dnů od vyžádání.

  - Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

  - Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

# OCHRANA INFORMACÍ

  - Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako citlivé informace a zprávy týkající se vnitřních záležitostí Smluvních stran a předmětu plnění Smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), není tímto ustanovením dotčena.

  - Smluvní strany budou považovat za citlivé informace a) jako citlivé označené, b) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o Objednateli nebo Zhotoviteli, které by mohly z povahy věci být považovány za citlivé a které se dozvědí v souvislosti s plněním této Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé Strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení trvání Smlouvy. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují uzavřít Dohodu o utajení důvěrných informací (NDA), která je přílohou č. 6 této Smlouvy.

  - Každá Smluvní strana je povinna zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace poskytnuté jí druhou Smluvní stranou, proti odcizení nebo jinému zneužití.

  - Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám.

Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. Zhotovitel je povinen vybrat takového poddodavatele, který neodporuje požadavkům, jaké má Objednatel na Zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ručí za uspokojení povinnosti poddodavatele nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže povinnost k náhradě újmy nesplnil poddodavatel sám.

  - V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a seznamu poddodavatelů v souladu s InfZ, pokud z InfZ nevyplývá něco jiného. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností Objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto odst. ze strany příslušné Smluvní strany;

- které jsou Smluvní straně známy a byly jí volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od druhé Smluvní strany;

- které budou následně Smluvní straně sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

- jejichž sdělení se vyžaduje z InfZ.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví ObčZ, jinak v případě podstatného porušení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé Smluvní straně. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti Stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení Zhotovitele s dodáním a instalací Zařízení bez vad a plně funkčního delší než 30 dnů nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

# VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Veškerá jednání s Objednatelem či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém nebo anglickém jazyce.

  - Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

  - Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.

  - Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

  - Písemnosti budou doručovány prostřednictvím systému datových schránek Smluvních stran, přičemž budou považovány za doručené v souladu s platnou legislativou. Běžná komunikace stran týkající se plnění Smlouvy může být zasílána prostřednictvím e-mailové pošty odpovědných zástupců Smluvních stran, které si strany sdělí po podpisu této Smlouvy.

  - Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě Strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této Smlouvy platí příslušná ustanovení ObčZ.

  - Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat Smluvní stranu.

  - Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě Stran, bude spor řešen soudem místně příslušným dle sídla Objednatele.

  - Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

  - Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této Smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby Smlouvu zveřejnil i Zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží Zhotovitel do datové schránky, a/nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

  - Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabude platnosti připojením zaručených elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran k témuž dokumentu a doručením takto podepsaných dokumentů oběma smluvním stranám. Účinnost Smlouvy nastává dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě písemného a číslovaného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, pro jehož platnost a účinnost platí odst. 13.10 obdobně.

  - Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

    - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

    - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

    - Příloha č. 3 – Závazná pravidla pro vjezd vozidel externích dopravců a dodavatelů do areálu podniku

    - Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele o odpovědnosti za zaměstnance

    - Příloha č. 5 – Jmenný seznam zaměstnanců a pracovníků dodavatele

    - Příloha č. 6 – Dohoda o utajení důvěrných informací (NDA)

Objednatel:	Zhotovitel:

…………..………………………………			…………..………………………………

Ing. Roman Dudaš					[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

výkonný ředitel						[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

VOP CZ, s.p.						[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

…………..………………………………

Ing. Vlastimil Navrátil, MBA

ředitel podniku

VOP CZ, s.p.